## Slide 1: Sistema de Gestión y Auditoría de Técnicos – Claro Chile
Integrantes: Claudio Duran
Raúl Llanos
Eitan Besa

## Slide 2: Problemática
Actualmente, los técnicos de Claro registran reagendamientos y notas de visitas en sus celulares de forma manual (bloc de notas)
Falta de trazabilidad de las visitas y reagendamientos.
Supervisores sin visibilidad en tiempo real, solo se enteran cuando el técnico avisa.
Dificultad para consolidar información y generar reportes.

## Slide 3: Solución propuesta
Diseñar e implementar una plataforma web que permita:
Auditores/Supervisores: visualizar en un dashboard el estado de visitas, obtener métricas (% completadas vs reagendadas) y exportar reportes en CSV.
Administradores: cargar las direcciones semanales y gestionar asignaciones.
Beneficio: digitalizar el proceso → mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia.
Técnicos: ver visitas asignadas, marcar estado, reagendar con motivo y notas.

## Slide 4: Tecnologías trabajadas
Frontend: React.js (web responsive).
Backend: Node.js con Express.
Base de datos: MySQL (relacional, robusta).
  Frontend: Vercel
  Backend: Railway/Render
  Base de datos: ClearDB (MySQL en la nube) o Railway MySQL.
Hosting:
  Axios → consumo de API
  Recharts → visualización de métricas
Extras:

## Slide 5: Metodología de trabajo
Se aplicará Scrum, con:
Sprints de 2 semanas (planificación hasta finales de octubre).
Gestión en Jira: backlog, tareas, burndown.
Reuniones de avance con Claro y profesora.
Incrementos funcionales: cada sprint genera entregables visibles (login, visitas, reagendamiento, dashboard).

## Slide 6: Roles del equipo
Claudio (Product Owner,QA): comunicación con cliente, definición de backlog, validación de avances.
Raúl (Backend Lead): modelado de BD en MySQL, desarrollo de API, lógica de negocio.
Eitan (Frontend Lead): desarrollo de interfaz en React.js, integración con backend, usabilidad.

## Slide 7: Propuesta inicial de base de datos
Campo | Tipo | Descripción
id (PK) | INT | Identificador único del técnico
usuario_id (FK) | INT | Referencia al usuario asociado
zona | VARCHAR | Zona geográfica asignada
Tabla: Visitas
Campo | Tipo | Descripción
id (PK) | INT | Identificador único del usuario
nombre | VARCHAR | Nombre completo
email | VARCHAR | Correo electrónico (único)
contraseña_hash | VARCHAR | Contraseña encriptada
rol | ENUM | técnico / auditor / admin
fecha_creación | TIMESTAMP | Fecha de creación del registro
Tabla: Usuarios
Campo | Tipo | Descripción
id (PK) | INT | Identificador único de la visita
tecnico_id (FK) | INT | Técnico asignado
cliente_nombre | VARCHAR | Nombre del cliente
cliente_direccion | VARCHAR | Dirección del cliente
cliente_teléfono | VARCHAR | Teléfono de contacto
fecha_programada | DATETIME | Fecha y hora programada
estado | ENUM | programada / en curso / completada / reagendada / cancelada
fecha_registro | TIMESTAMP | Fecha de creación del registro
Tabla: Técnicos
Campo | Tipo | Descripción
id (PK) | INT | Identificador único del historial
visita_id (FK) | INT | Referencia a la visita
accion | ENUM | creada / reagendada / completada / nota_agregada
Detalles | TEXT | Motivo, nota o nueva fecha
fecha_hora | DATETIME | Fecha y hora de la acción
usuario_id (FK) | INT | Usuario que realizó la acción
Tabla: Historial de visitas

## Slide 8: Cierre / Próximos pasos
Validación de propuesta con profesora y cliente.
Desarrollo iterativo en sprints.
Entrega a Claro: 31 de octubre.
Defensa final en Duoc UC: 17 de noviembre.