INFORME DE CIERRE DE PROYECTO CON EL CLIENTE

INTEGRANTES:

Claudio Durán – Product Owner / QA

Eitan Besa – Desarrollador Frontend

Raúl Llanos – Desarrollador Backend

INSTITUCIÓN: Duoc UC

FECHA: 16/11/2025

2025

Índice

1. Propósito del informe	2

2. Contexto del proyecto	2

3. Alcance comprometido con el cliente	3

4. Funcionalidades efectivamente entregadas	3

5. Actividades realizadas con el cliente	6

6. Limitaciones conocidas de la solución actual	7

7. Evaluación global del cumplimiento del proyecto	7

8. Recomendaciones y posibles siguientes pasos	8

9. Cierre y agradecimientos	8

## 1. Propósito del informe

El presente informe tiene como finalidad formalizar el cierre del proyecto de título desarrollado para ClaroVTR Chile, en el cual se construyó un prototipo de plataforma web para la gestión y auditoría de visitas técnicas en terreno.

En este documento se presentan:

- El contexto y objetivo del proyecto.

- El alcance funcional que se comprometió con el cliente.

- El detalle de lo que efectivamente se entregó en el MVP.

- Las principales limitaciones de la solución actual.

- Recomendaciones para una eventual continuidad del proyecto en un entorno real.

## 2. Contexto del proyecto

ClaroVTR planteó la necesidad de contar con una herramienta que mejorara la trazabilidad y control de las visitas técnicas que se realizan en los domicilios de los clientes, especialmente en lo relacionado a:

- Gestión de las visitas programadas.

- Asignación de visitas a técnicos en terreno.

- Registro del estado del cliente (Q5) tras la visita.

- Realización de una auditoría posterior a la atención.

- Obtención de métricas básicas para apoyar la toma de decisiones.

En respuesta a esta necesidad, el equipo de estudiantes desarrolló una plataforma web tipo MVP (Producto Mínimo Viable), utilizando datos simulados y un entorno de pruebas, con el objetivo principal de demostrar el flujo completo de negocio y no de reemplazar sistemas productivos actuales.

## 3. Alcance comprometido con el cliente

En las reuniones iniciales y en los requerimientos levantados, se definieron los siguientes puntos de alcance:

- Gestión de usuarios y roles básicos (administrador / técnico).

- Carga masiva de visitas técnicas mediante archivo (CSV/Excel).

- Listado de visitas con filtros por zona, comuna, fecha, marca y tecnología.

- Asignación de visitas a técnicos, incluyendo autoasignación por parte del técnico.

- Registro del estado del cliente (Q5) al finalizar la visita.

- Reagendamiento de visitas, con nueva fecha y bloque horario.

- Registro de auditorías sobre visitas ya realizadas.

- Métricas y reportes básicos, con posibilidad de exportar información.

- Historial de acciones sobre cada visita (creación, asignación, cambios de estado, reagendos, auditorías).

- Implementación en un ambiente de pruebas con datos ficticios, sin uso de información real de clientes.

Este alcance fue considerado como MVP académico, entendiendo que, para un uso productivo real, sería necesario un trabajo posterior de integración, escalamiento y endurecimiento de seguridad.

## 4. Funcionalidades efectivamente entregadas

Al cierre del proyecto, la plataforma entregada cumple con las siguientes funcionalidades:

4.1. Autenticación y roles

- Login con correo electrónico y contraseña.

- Diferenciación entre:

  - Administrador: acceso a gestión de usuarios, carga de visitas, métricas y administración general.

  - Técnico: acceso a sus visitas, visitas disponibles, registro de estados y reagendos.

4.2. Gestión de usuarios (perfil administrador)

- Creación de usuarios técnicos y administradores.

- Edición de datos básicos de usuario (nombre, correo, rol).

- Posibilidad de dejar usuarios inactivos para que no accedan al sistema.

4.3. Carga y gestión de visitas

- Módulo para carga masiva de visitas mediante archivo CSV/Excel con columnas como:
rut_cliente, id_vivienda, direccion, comuna, marca, tecnologia, entre otras.

- Validación básica del archivo y entrega de un resumen de carga (registros creados, actualizados y errores).

- Listado de visitas con:

  - Filtros por zona (norte/centro/sur), comuna, marca, tecnología, fecha y estado.

  - Acceso al detalle de cada visita.

4.4. Asignación y autoasignación de visitas

- Desde el rol administrador:

  - Posibilidad de asignar visitas a técnicos específicos.

- Desde el rol técnico:

  - Vista de “Visitas disponibles” para seleccionar trabajos no asignados.

  - Opción de “Asignarme” una visita, pasando a formar parte de “Mis visitas”.

4.5. Registro del estado del cliente (Q5)

- Formulario para registrar el resultado de la visita técnica, con los estados definidos por el negocio:

  - Autoriza

  - Sin moradores

  - Rechaza

  - Contingencia

  - Incidencia masiva

  - Reagendó

- Al guardar el estado, la visita actualiza su estado interno y queda trazabilidad de la acción en el historial.

4.6. Reagendamiento de visitas

- Cuando el técnico selecciona el estado “Reagendó”, el sistema exige:

  - Nueva fecha de visita.

  - Nuevo bloque horario (por ejemplo, mañana o tarde).

- La visita queda marcada como reagendada, con los nuevos datos visibles en el detalle y registro en el historial.

4.7. Historial de asignación

- Registro de las principales acciones asociadas a cada visita:

  - Creación de la visita.

  - Asignación y desasignación de técnico.

  - Cambios de estado del cliente.

  - Reagendamientos.

  - Creación de auditorías.

Esto permite tener una trazabilidad básica de lo que ha ocurrido con cada visita a lo largo del tiempo.

4.8. Auditoría de visitas

- Módulo para crear auditorías asociadas a visitas ya realizadas (por ejemplo, visitas donde el cliente autorizó la atención).

- Registro de información clave de auditoría (estado final, comentarios, algunos datos técnicos).

- Asociación directa entre la visita y su auditoría, manteniendo la relación para futuras consultas.

4.9. Métricas y exportación

- Pantallas con resúmenes básicos tales como:

  - Cantidad de visitas por estado.

  - Cantidad de visitas por técnico.

  - Distribución por zona/comuna.

- Opciones de exportar información a archivo para su análisis externo.

## 5. Actividades realizadas con el cliente

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes actividades con el cliente:

- Reunión de levantamiento de requerimientos iniciales, donde se explicó el proceso actual de visitas técnicas y se definió el alcance del MVP.

- Revisión y ajuste de requerimientos, en especial respecto a:

  - Estados del cliente (Q5).

  - Flujo de reagendamiento.

  - Necesidades básicas de trazabilidad y auditoría.

- Presentaciones parciales del avance del sistema, en las que se validaron:

  - Diseño general del flujo de visitas.

  - Uso de datos ficticios por temas de privacidad.

- Demostración del MVP al cierre del proyecto, mostrando el flujo completo:

  - Carga de visitas.

  - Asignación / autoasignación a técnicos.

  - Registro de estado del cliente.

  - Reagendamiento.

  - Auditoría.

  - Consulta de métricas básicas.

## 6. Limitaciones conocidas de la solución actual

Dado que se trata de un proyecto de título y no de un desarrollo productivo, es importante dejar explicitas las siguientes limitaciones:

- La plataforma utiliza datos simulados, sin conexión a bases de datos reales de ClaroVTR.

- El ambiente está concebido como entorno de pruebas/demo, no como ambiente productivo.

- No se realizaron integraciones reales con otros sistemas corporativos (por ejemplo, sistemas comerciales, facturación o CRM).

- Las métricas y reportes se encuentran en una versión básica. Para un uso operativo se recomienda ampliarlas y profundizar su diseño.

- No se diseñó una arquitectura de alta disponibilidad, monitoreo avanzado ni mecanismos de disaster recovery, como se exigiría en un entorno productivo.

## 7. Evaluación global del cumplimiento del proyecto

Considerando el alcance acordado y el carácter de MVP académico, la evaluación general es:

- El prototipo cumple con el flujo funcional principal solicitado por el cliente:
Gestión de visitas → Asignación/autoasignación → Registro de estado → Reagendamiento → Auditoría → Métricas básicas.

- Se logró una trazabilidad mínima mediante el historial por visita.

- Se dispone de un punto de partida para que, si el cliente lo estima conveniente, se pueda:

  - Extender funcionalidades.

  - Integrar con sistemas reales.

  - Endurecer la seguridad y la infraestructura.

## 8. Recomendaciones y posibles siguientes pasos

En caso de que ClaroVTR desee dar continuidad a este trabajo, se recomiendan los siguientes pasos:

- Validación interna más amplia

  - Realizar pruebas con usuarios clave de las áreas de operaciones, supervisión de técnicos y calidad.

  - Recoger feedback sobre facilidad de uso, campos faltantes y prioridades reales del negocio.

- Profundización de métricas

  - Incorporar indicadores como tiempos de atención, cumplimiento de ventanas horarias, NPS y otros KPIs relevantes para el negocio.

- Definición de integraciones

  - Analizar qué sistemas corporativos deberían integrarse para obtener datos reales de clientes, equipos y órdenes de trabajo.

- Diseño de una versión productiva

  - Definir arquitectura de despliegue, seguridad, respaldos, monitoreo y procedimientos de soporte.

  - Complementar el desarrollo con pruebas de rendimiento, carga y seguridad.

## 9. Cierre y agradecimientos

Como equipo de proyecto de Duoc UC, dejamos constancia de que la plataforma web desarrollada cumple con el alcance de MVP definido junto al cliente para el contexto de Proyecto de Título, y se encuentra en un estado que permite visualizar y probar el flujo completo de gestión y auditoría de visitas técnicas.

Agradecemos a ClaroVTR Chile por el tiempo, las revisiones y la disposición para trabajar con nosotros en este proyecto académico, que nos permitió acercarnos a una problemática real de la industria de telecomunicaciones.