PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO

INTEGRANTES:

Claudio Durán – Product Owner / QA

Eitan Besa – Desarrollador Frontend

Raúl Llanos – Desarrollador Backend

INSTITUCIÓN: Duoc UC
FECHA: 16/11/2025

2025

Índice

1. Objetivo del plan de continuidad	2

2. Alcance del plan	2

3. Estado actual y principales resultados	2

4. Propuesta de continuidad (fases o etapas)	3

5. Recursos y roles necesarios para continuar	5

6. Riesgos y condiciones para continuar	5

7. Conclusión	6

## 1. Objetivo del plan de continuidad

El objetivo de este plan de continuidad es definir cómo se podría seguir trabajando el proyecto después del cierre del Proyecto de Título, para que el sistema no quede solo como prototipo, sino que pueda:

- Ser probado y validado por más usuarios internos.

- Servir como base para futuras mejoras e integraciones con sistemas reales de ClaroVTR.

- Evolucionar hacia una versión más cercana al uso real en la empresa (si existe interés y recursos).

## 2. Alcance del plan

Este plan de continuidad se centra en:

- Proponer fases futuras de evolución del sistema (mejoras, integraciones, uso extendido).

- Identificar recursos y roles mínimos necesarios para seguir.

- Mencionar riesgos y condiciones básicas que habría que considerar.

No incluye presupuesto detallado, contratos ni compromisos formales con ClaroVTR. Es una propuesta académica para orientar posibles pasos futuros.

## 3. Estado actual y principales resultados

Al cierre del Proyecto de Título, el sistema cuenta con:

- MVP funcional con las siguientes capacidades principales:

  - Autenticación con roles de administrador y técnico.

  - Carga masiva de visitas mediante archivo CSV/Excel.

  - Listado de visitas con filtros por comuna, zona, fecha, marca, tecnología y estado.

  - Asignación de visitas a técnicos y autoasignación por parte del técnico.

  - Registro del estado del cliente (Q5): Autoriza, Sin moradores, Rechaza, Contingencia, Incidencia masiva, Reagendó.

  - Reagendamiento con nueva fecha y bloque horario.

  - Historial de acciones por visita (creación, asignación, cambios de estado, reagendos, auditorías).

  - Módulo de auditoría de visitas.

  - Métricas básicas y exportación de información.

- Entregables principales:

  - Código fuente del backend (Django / DRF) y del frontend.

  - Manual de usuario y manual técnico (versión estudiante).

  - Check list de aceptación y documentación de cierre.

El sistema está desplegado en un ambiente de pruebas, sin datos reales ni conexión a sistemas productivos.

## 4. Propuesta de continuidad (fases o etapas)

4.1. Fase 1 – Ajustes y validación interna

Objetivo:
Mejorar el MVP actual y validarlo con usuarios internos (por ejemplo, personas de operaciones o calidad).

Actividades sugeridas:

- Corregir bugs detectados durante las pruebas del Proyecto de Título.

- Mejorar mensajes, formularios y textos para que sean más claros para usuarios no técnicos.

- Ajustar pequeños detalles de usabilidad (orden de columnas, filtros, paginación, etc.).

- Preparar un conjunto de datos de prueba más cercano a la realidad (pero igual ficticio).

- Realizar demos y pruebas guiadas con usuarios internos y recopilar su feedback.

Resultado esperado:
Un MVP más pulido y validado por usuarios clave, listo para evaluar si vale la pena seguir invirtiendo en él.

4.2. Fase 2 – Integraciones y mejoras funcionales

Objetivo:
Acercar el sistema a la realidad operativa de ClaroVTR.

Actividades sugeridas:

- Trabajar con el área de TI de ClaroVTR (si se decide continuar) para identificar sistemas con los que convendría integrarse (por ejemplo, sistemas de órdenes de trabajo).

- Definir si las visitas se cargarían desde otro sistema o seguirían entrando por archivo.

- Ampliar funcionalidades útiles para el negocio, por ejemplo:

  - Más métricas (tiempos de atención, cumplimiento de ventanas horarias).

  - Filtros más avanzados y reportes personalizados.

Resultado esperado:
Un sistema más alineado con los procesos reales, que puede empezar a evaluarse como herramienta complementaria a los sistemas actuales.

4.3. Fase 3 – Uso extendido y mejora continua

Objetivo:
Pensar el sistema como una herramienta que se mantiene y mejora en el tiempo.

Actividades sugeridas:

- Definir un esquema básico de soporte (a quién se le reportan problemas, quién corrige, en qué plazos).

- Mantener un backlog de mejoras con prioridades (bugs, nuevas funciones, mejoras visuales).

- Planificar pequeños “releases” periódicos (por ejemplo, mejoras cada 1 o 2 meses).

- Evaluar periódicamente la satisfacción de los usuarios internos y uso real del sistema.

Resultado esperado:
Proyecto en modo “mejora continua”, con un proceso claro para seguir creciendo sin perder estabilidad.

## 5. Recursos y roles necesarios para continuar

Para continuar el proyecto se sugiere, como mínimo:

- Recursos técnicos:

  - 1 desarrollador Backend (Django / DRF).

  - 1 desarrollador Frontend (React u otra tecnología usada).

- Recursos funcionales / QA:

  - 1 persona que cumpla rol de QA / analista funcional, para levantar necesidades del negocio, probar cambios y mantener la documentación.

- Por parte del cliente (si se continúa con ClaroVTR):

  - 1 referente del área de negocio / operaciones que conozca el proceso de visitas técnicas.

  - 1 referente de TI para temas de integración y seguridad.

## 6. Riesgos y condiciones para continuar

Riesgos principales:

- No disponer de tiempo o recursos para seguir desarrollando y manteniendo la solución.

- Cambios de prioridad dentro de la empresa que hagan que el proyecto pierda relevancia.

- Integraciones con sistemas corporativos más complejas de lo esperado.

- Requerimientos adicionales de seguridad y cumplimiento (por tratar datos de clientes reales).

Condiciones sugeridas para continuar:

- Acordar alcances por fase, con objetivos pequeños y claros.

- Definir desde el inicio quién toma las decisiones de prioridad (cliente y equipo técnico).

- Mantener reuniones periódicas cortas de seguimiento (por ejemplo, cada 2 semanas).

## 7. Conclusión

El proyecto “Plataforma de Gestión y Auditoría de Visitas Técnicas para ClaroVTR” deja como resultado un MVP funcional que demuestra el flujo principal de negocio y puede servir como base realista para seguir construyendo.

Este plan de continuidad propone una ruta simple, paso a paso, para que en el futuro el sistema pueda:

- Ser afinado y validado por más usuarios.

- Integrarse de manera gradual con sistemas corporativos.

- Convertirse en una herramienta estable de apoyo a la gestión de visitas técnicas, siempre que exista interés y recursos por parte de la organización.

De esta forma, el trabajo realizado en el Proyecto de Título no queda solo como un ejercicio académico, sino como un punto de partida para un posible desarrollo más completo.