INFORME DE RETROSPECTIVA FINAL

INTEGRANTES:

Claudio Durán – Product Owner / QA

Eitan Besa – Desarrollador Frontend

Raúl Llanos – Desarrollador Backend

INSTITUCIÓN: Duoc UC
FECHA: 16/11/2025

2025

índice

1. Introducción	2

2. Metodología de trabajo utilizada	2

3. Qué funcionó bien	3

4. Qué no funcionó tan bien / Dificultades	4

5. Mejoras propuestas para futuros proyectos	5

6. Aprendizajes individuales y de equipo	6

7. Conclusiones de la retrospectiva	7

## 1. Introducción

El presente documento corresponde a la retrospectiva final del proyecto de título, cuyo objetivo fue diseñar y construir una plataforma web de gestión y auditoría de visitas técnicas para ClaroVTR, utilizando una adaptación de la metodología ágil Scrum.

En esta retrospectiva se analizan los principales aspectos del trabajo realizado por el equipo, considerando:

- Lo que funcionó bien durante el proyecto.

- Lo que no funcionó tan bien o presentó dificultades.

- Las mejoras que se podrían aplicar en futuros proyectos.

- Los aprendizajes individuales y de equipo obtenidos a lo largo del proceso.

El enfoque de este informe es estudiantil, pero buscando utilizar un lenguaje claro y ordenado, que refleje la realidad vivida por el equipo.

## 2. Metodología de trabajo utilizada

Para organizar el trabajo del proyecto se utilizó una versión simplificada de Scrum, adaptada a los tiempos y exigencias académicas:

- Definición de épicas e historias de usuario en Jira, basadas en los requerimientos levantados con el cliente (ClaroVTR).

- Planificación en sprints, donde se priorizaron funcionalidades clave:

  - Gestión de usuarios y roles.

  - Gestión de visitas (asignaciones).

  - Reagendamiento y registro de estados Q5.

  - Módulo de auditoría.

  - Métricas y reportes básicos.

- Uso de un tablero Kanban / Scrum para visualizar el avance: “Por hacer”, “En progreso”, “En revisión/QA”, “Hecho”.

- Realización de revisiones periódicas (informales) donde el equipo conversaba sobre:

  - Qué se había completado.

  - Qué estaba bloqueado.

  - Qué ajustes se debían hacer en las prioridades.

El rol de Product Owner / QA se concentró en:

- Redactar historias de usuario y criterios de aceptación.

- Priorizar tareas en el backlog.

- Preparar y ejecutar casos de prueba.

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos del cliente en cada entrega intermedia.

## 3. Qué funcionó bien

En la evaluación general del equipo, se identifican los siguientes puntos positivos:

3.1. Claridad del objetivo del proyecto

Desde el inicio, el equipo tuvo claro el problema a resolver: mejorar la trazabilidad de las visitas técnicas de ClaroVTR, permitiendo gestionar visitas, reagendarlas y auditar la calidad de la atención.
Esta claridad ayudó a mantener el foco en funcionalidades que realmente aportaban al flujo principal del negocio.

3.2. Distribución de roles

La división de responsabilidades fue clara:

- Frontend: enfocarse en la interfaz y experiencia de usuario.

- Backend: encargarse de la API, la lógica de negocio y la base de datos.

- PO/QA: levantar requerimientos, documentar, probar y coordinar.

Esta asignación evitó confusiones sobre “quién hace qué” y permitió que cada integrante se especializara en su área, sin dejar de colaborar cuando era necesario.

3.3. Uso de Jira y organización del trabajo

El uso de Jira fue un apoyo importante para:

- Registrar historias de usuario, tareas y bugs.

- Tener visibilidad del trabajo pendiente y del avance por sprint.

- Ordenar las prioridades según el tiempo disponible y las entregas académicas.

Aunque no se hicieron todas las ceremonias formales de Scrum, contar con un tablero y con épicas/sprints permitió mantener una visión global del proyecto.

3.4. Criterios de aceptación y QA

La definición de criterios de aceptación para cada historia de usuario ayudó a que:

- El desarrollador supiera exactamente qué se esperaba que hiciera la funcionalidad.

- QA pudiera diseñar pruebas alineadas con el negocio y no solo con la parte técnica.

- El equipo tuviera un lenguaje común para decir si una HU estaba realmente “Hecha” o no.

Esto redujo malentendidos y facilitó el trabajo de pruebas.

3.5. Colaboración y comunicación

A pesar de las dificultades de tiempo y de tener otras asignaturas, el equipo logró:

- Mantener comunicación constante por mensajería y reuniones breves.

- Compartir avances y problemas técnicos.

- Apoyarse mutuamente cuando un integrante tenía un bloqueo.

En general, se percibe que hubo buena disposición y compromiso por parte de todos.

## 4. Qué no funcionó tan bien / Dificultades

También se identificaron aspectos que podrían haberse manejado mejor:

4.1. Subestimación de esfuerzo técnico

En varias ocasiones se subestimó el tiempo necesario para resolver tareas, especialmente en:

- Configuración de ambientes (DB en la nube, Docker, despliegues).

- Ajustes de seguridad (JWT en cookies, CORS, CSRF).

- Integración entre frontend y backend.

Esto generó presión en ciertas etapas y obligó a reorganizar prioridades sobre la marcha.

4.2. Documentación acumulada al final

Aunque se avanzó en el desarrollo técnico desde etapas tempranas, parte de la documentación formal (informes, manuales, actas, etc.) se concentró hacia el final del proyecto, lo que aumentó la carga de trabajo en las últimas semanas.

Hubiese sido ideal dejar más documentación preparada desde cada sprint.

4.3. Falta de ceremonias formales

Si bien hubo coordinación, no siempre se realizaron de forma sistemática las ceremonias típicas de Scrum:

- Reuniones de planificación con tiempos claros.

- Retrospectivas al final de cada sprint.

- Revisión formal con “demo” al final de cada iteración.

Esto hizo que algunas mejoras en el proceso se detectaran tarde, cuando ya quedaba poco tiempo para ajustar.

4.4. Riesgos técnicos detectados tardíamente

Algunos problemas (por ejemplo, temas de despliegue o compatibilidad de librerías) se enfrentaron cuando el proyecto ya estaba avanzado.
Una etapa más fuerte de prototipo técnico al inicio podría haber reducido estos riesgos.

## 5. Mejoras propuestas para futuros proyectos

A partir de la experiencia vivida, el equipo propone las siguientes mejoras para futuros proyectos similares:

5.1. Planificación más realista

- Incluir margen de tiempo explícito para imprevistos técnicos.

- Separar las tareas grandes en subtareas más pequeñas y medibles.

- Revisar semanalmente si la planificación sigue siendo realista y ajustar antes de que sea demasiado tarde.

5.2. Documentación incremental

- Preparar documentos clave por fase (por ejemplo, al finalizar cada sprint dejar borradores de manual de usuario, manual técnico e informes).

- Evitar dejar todas las evidencias, anexos y actas para las últimas semanas.

- Utilizar plantillas desde el inicio para que completar los documentos sea más rápido.

5.3. Retrospectivas periódicas

- Establecer una retrospectiva corta al final de cada sprint, aunque sea de 20–30 minutos, con tres preguntas:

  - ¿Qué salió bien?

  - ¿Qué no salió bien?

  - ¿Qué vamos a cambiar en el siguiente sprint?

Esto permite aplicar pequeñas mejoras durante el proyecto y no solo al final.

5.4. Mayor anticipación en pruebas de despliegue

- Hacer pruebas tempranas de despliegue (aunque el sistema no esté completo).

- Documentar claramente los pasos para levantar el proyecto (backend, frontend, base de datos).

- Detectar antes los problemas de ambiente (versiones, rutas, variables de entorno, etc.).

## 6. Aprendizajes individuales y de equipo

6.1. Aprendizajes como equipo

El equipo reconoce los siguientes aprendizajes:

- La importancia de tener un backlog claro y criterios de aceptación bien definidos.

- Que la calidad no es solo probar al final, sino pensar en calidad desde el diseño (flujo, validaciones, mensajes al usuario).

- Que un proyecto real involucra tanto aspectos técnicos como organizacionales (reuniones, actas, informes, comunicación con el cliente).

Además, se comprobó que las herramientas ágiles (epics, HU, sprints, tablero) realmente ayudan a organizar y visualizar el trabajo cuando se usan de forma constante.

6.2. Aprendizajes desde el rol de Product Owner / QA

Desde el rol de PO/QA (tu rol), los principales aprendizajes fueron:

- Traducir los requisitos del cliente en historias de usuario entendibles para el equipo técnico.

- Diseñar check lists de aceptación que permitan evaluar de forma objetiva si una funcionalidad está completa.

- Entender la importancia de documentar adecuadamente las decisiones, los cambios de alcance y los acuerdos con el cliente.

- Valorar el rol del QA no solo como quien encuentra errores, sino como quien protege el valor del producto y se preocupa porque lo que se entregue tenga sentido para el negocio.

## 7. Conclusiones de la retrospectiva

En conclusión, la retrospectiva final del proyecto muestra que:

- A pesar de las dificultades propias de un proyecto de título (tiempo limitado, otras asignaturas, aprendizaje de tecnologías nuevas), el equipo logró cumplir con el objetivo general y construir un MVP funcional alineado con los requerimientos de ClaroVTR.

- La utilización de prácticas ágiles, aunque adaptadas y no perfectas, contribuyó de forma positiva a la organización del trabajo y a la división de responsabilidades.

- Existen aspectos mejorables, especialmente en planificación, documentación incremental y gestión temprana de riesgos técnicos, que servirán como experiencia para futuros proyectos académicos o profesionales.

Finalmente, este proyecto significó una experiencia cercana a la realidad laboral, donde fue necesario coordinar roles distintos, interactuar con un “cliente”, respetar fechas de entrega y mantener un estándar mínimo de calidad, tanto en el software desarrollado como en la documentación asociada.